## Slide 1
작업 지시 프로그램
1조 : 송진영, 강예영, 김완수, 서주형, 이상헌, 이은수, 최재혁
Notes: http://www.flaticon.com/packs/business-set-2

## Slide 2
CONTENTS
1
2
3
4
화면 구조
및 기능
소개
설계
화면구조
시현
데이터 베이스
시스템 흐름도
프로젝트 개요
역할분담
개발일정
인력 투입 계획
플로우 차트

## Slide 3
Part 1.
Introduction
Part 1.
Introduction
Notes: http://www.flaticon.com/packs/business-set-2

## Slide 4
프로젝트 개요
1
▷ 과정 목표
- C#, 데이터베이스, 아두이노 연동을 통해 심화 학습이 가능하도록 할 것
- 각 기능을 모듈화하여 재사용 가능하게 할 것
- 구조적 설계를 통하여 소프트웨어 개발 단계 절차를 준수할 것
- 협업을 통하여 프로젝트를 완성할 것
▷ 최종 목표
- 범용 작업지시 프로그램 설계 및 구현

## Slide 5
프로젝트 개요
1
▷ 주요기능
- 작업지시서 관련 다양한 보고서 확인
- 효율적인 생산흐름 관리 가능
- 타 업무 연계 수월
▷ 특장점
- 작업지시서를 기준으로 전체 생산과정 관리 가능
- 타 업무와 연계하여 간단하게 작업지시를 내릴 수 있음
- 작업지시서를 토대로 다른 재고 업무 진행 가능

## Slide 6
역할분담
2

## Slide 7
단계 |  | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.7 |  | 10.8 |  | 10.12 |  | 10.13 |  | 10.14 |  | 10.15 |  | 10.16 | 
프로젝트 계획 | 프로젝트 범위 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 일정 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 방향 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시안 | 디자인 시안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분석 설계 | 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인 가이드 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 코딩가이드 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 기능 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로그램 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면 및 프로그램 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로세스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 코드 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발자 단위테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 이행 | 통합 테스트 및 미비점 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 운영 및 필요사항 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료 | 매뉴얼 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 검수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 일정
3

## Slide 8
인력 투입 계획
4
담당업무 | 이름 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 합계
 |  | 투입 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 | 
총괄 | 송진영 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5
기획 | 강예영 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.0
기획 | 서주형 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5
기획 | 최재혁 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5
디자인 | 이은수 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5
개발 | 김완수 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5
개발 | 이상헌 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5
합계 |  | 2.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 54

## Slide 9
Part 2.
Planning
Part 2.
Planning
Notes: http://www.flaticon.com/packs/business-set-2

## Slide 10
데이터 베이스
1
구분 | 내용
Idx | 자동 생성 번호
lotNumber | 지시일자 + 자동 생성 번호
orderDate | 지시일
employeeName | 지시담당자
deliveryDate | 기한일
produceName | 제품 명
productionQuantity | 제품 수량
companyName | 납품처
remark | 비고

## Slide 11
시스템 흐름도
2
관리자
데이터베이스
서버
현장
작업지시
생산정보전달
작업지시
정보전달
생산지시
생산정보
생산정보

## Slide 12
플로우 차트
3
실행
홈 화면
지시서 입력
화면
지시서 조회
화면
지시서 결과
화면
데이터 입력
DB로 데이터
전송
DB 데이터
호출
DB 데이터
호출
종료
입력된
데이터 오류

## Slide 13
Part 3.
Build
Part 3.
Build
Notes: http://www.flaticon.com/packs/business-set-2

## Slide 14
홈 화면
1

## Slide 15
지시서 입력 화면
2

## Slide 16
지시서 조회 화면
3

## Slide 17
결과 조회 화면
4

## Slide 18
Part 4.
Run
Part 4.
Run
Notes: http://www.flaticon.com/packs/business-set-2

## Slide 19
THANK YOU